三明市区“2011”住房建设规划与年度计划

第一章  总则

第一条  规划背景及目的

1. 规划背景

《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》（国办发【2011】1号）要求：地方政府要切实承担起促进房地产市场平稳健康发展的责任，严格执行国发10号文件及其相关配套政策，切实将房价控制在合理水平。2011年各城市人民政府要根据当地经济发展目标、人均可支配收入增长速度和居民住房支付能力，合理确定本地区年度新建住房价格控制目标，并于一季度向社会公布。各地要继续增加土地有效供应，进一步加大普通住房建设力度；继续完善严格的差别化住房信贷和税收政策，进一步有效遏制投机投资性购房；加快个人住房信息系统建设，逐步完善房地产统计基础数据；继续做好住房保障工作，全面落实好年内开工建设保障性住房和棚户区改造住房的目标任务。 2011年，全国建设保障性住房和棚户区改造住房1000万套。各地要通过新建、改建、购买、长期租赁等方式，多渠道筹集保障性住房房源，逐步扩大住房保障制度覆盖面。中央将加大对保障性安居工程建设的支持力度。要求地方人民政府要切实落实土地供应、资金投入和税费优惠等政策，引导房地产开发企业积极参与保障性住房建设和棚户区改造，确保完成计划任务。

三明市人民政府积极响应国家宏观调控政策，高度重视住房建设工作，认真贯彻落实中央及上级政府的指示精神，组织编制《三明市区”2011”住房建设规划及年度计划》，积极落实有关政策，确保实现2011年住房建设计划目标。

2． 规划目的

积极贯彻和落实国家有关政策、认真执行福建省政府办公厅发布的相关文件精神，按照年度目标任务分解，明确责任，层层把关，确保按进度完成本年度各类住房建设任务。编制本规划。

第二条  规划范围

本次规划范围为三明市区城区，包括新老城区以及经济开发区。

第三条 规划期限

本住房建设规划的期限为2011年度。

第四条  规划依据

1、《廉租住房保障办法》（建设部2007年第162号令）；

2、《国务院办公厅转发建设部等部门关于做好稳定住房价格工作意见的通知》（国办发[2005]26号）；

3、《市区最低收入家庭廉租住房申请、审核及退出管理办法》（建住房[2005]122号）；

4、《国务院办公厅转发建设部等部门关于调整住房供应结构稳定住房价格意见的通知》（国办发）[2006]37号）；

5、《建设部关于落实新建住房结构比例要求的若干意见》(建住房[2006]165号)；

6、《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》（国发〔2007〕24号）；

7、《经济适用住房管理办法》（建住房[2007]258号）；

8、《关于改善农民工居住条件的指导意见》（建住房[2007]276号）；

9、《关于加快发展公共租赁住房的指导意见》；

10、财政部关于印发《廉租住房保障资金管理办法》的通知；

11、建设部、发展改革委、监察部、财政部、国土资源部、人民银行、税务总局关于印发《经济适用住房管理办法》的通知；

12、国家发展改革委、建设部关于印发《市区廉租住房租金管理办法》的通知；

13、《关于中央投资支持国有工矿棚户区改造有关问题的通知》建保[2010]56号；

14、《关于推进城市和国有工矿棚户区改造工作的指导意见》（建保〔2009〕295号）；

15、《关于加强经济适用住房管理有关问题的通知》；

16、《关于做好城市和国有工矿棚户区改造规划编制工作的通知》建保[2010]58号、

17、《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发[2010]10号）；

18、《关于加强廉租住房管理有关问题的通知》建保[2010]62号；

19、《关于加快发展公共租赁住房的指导意见》建保[2010]87号；

20、《关于做好住房保障规划编制工作的通知》建保[2010]91号；

21、《福建省廉租住房保障办法（试行）》。

另外，有关城乡规划的法规、编制办法、技术标准、上位规划和政府指导意见均是编制住房建设规划的依据。

本次规划的主要依据有：

1、《中华人民共和国城乡规划法》（2008年1月1日实施）；

2、《城市规划编制办法》（2006年4月1日实施）；

3、《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》（国办发[2011]1号）；

4、《福建省人民政府关于进一步加快公共租赁住房建设的意见》（闽政办[2011]18号）；

5、《福建省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》（闽政办[2011]41号）；

6、《福建省国土资源厅关于切实落实保障性安居工程用地的通知》（闽国土资综[2011]41号）；

7、《三明市人民政府办公室关于下达2011年住房保障工作目标任务的通知》（明政办[2011]28号）；

8、《三明市区“十二五”住房保障规划》

9、《三明市区“十二五”住房建设规划》；

10、其它相关法律、法规和标准、规范。

第五条  规划指导思想 
　　 
　本规划贯彻落实党的“十七大”提出的“住有所居”的目标，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以构建社会主义和谐社会为基本目标，贯彻落实我省节约型城乡建设要求，体现资源节约、环境友好、生态宜居理论，倡导合理、节约的住房消费观念；按照全面建设三明市区小康社会和构建和谐三明市区的要求，把解决城市低收入家庭住房困难作为维护群众利益的重要工作和住房制度改革的重要内容，作为政府公共服务的一项重要职责，加快建立健全以廉租住房制度为重点、多渠道解决城市低收入家庭住房困难的政策体系。

充分发挥规划对房地产市场的引导作用，利用规划来促进年度房地产开发用地的有序投放，实现住房供需基本平衡、结构基本合理，使我市房地产县场更加理性、健康、稳定发展。

1、统筹城乡调发展，兼顾城市发展现状，同中心城功能调整优化相结合，以住房建设引导人口合理分布。

2、积极履行政府职能。切实转变政府职能，按照建设服务型政府的要求，加强社会管理和公共服务职能，创新管理制度和方式，建立健全社会保障体系，加大政府住房保障力度，逐步建立健全的住房体系与三明市区经济社会发展阶段相适应。

3、贯彻资源节约型和环境友好型社会的建设理念。充分认识到我国人多地少的基本国情，以及国家两型社会建设要求，结合我县资源环境综合承载能力，积极推行和引导合理的住房建设模式。

4、加强和改善政府宏观调控。坚决贯彻落实国务院关于加强房地产市场宏观调控的方针政策，加大综合调控力度和发挥市场对资源配置的基础性作用，综合运用经济、法律和必要的行政手段，完善住房体系。

第六条  规划原则

1、统筹兼顾，协调发展

坚持以改善困难群众居住条件、满足基本住房需求为原则，统筹考虑社会经济发展水平、财政承受能力、土地资源条件、住房困难家庭需求，做好目标任务、投资安排和政策支持的有机衔接。做好同住房建设规划等相关规划的衔接协调，统筹兼顾各类保障性住房、各类保障群体之间的关系，实施分层次、多形式住房保障。

2、突出重点、分步实施

在符合城市发展规划的基础上，结合经济社会发展水平和城市化进程，坚持以解决中低收入家庭住房困难为重点，逐步改善新就业职工、外来务工人员等阶段性住房困难群体居住条件，加快棚户区改造，积极发展公共租赁住房。区分轻重缓急，区别建设和发展时序，优先安排群众需求迫切的项目，优先解决群众反映强烈的问题，有计划有步骤地组织实施。

3、政府主导、社会参与

落实土地和财税支持政策，加强体制和机制创新，强化住房保障组织机构和技术支撑体系建设，充分发挥政府主导作用，把保障性住房建设纳入政府公共职责，同时积极引导社会力量参与。

第二章  2011年度住房建设规划年度目标

第七条  年度住房建设总量目标

2011年度，建设各类住房8046套，总建筑面积80.57万平方

米，总建设用地面积33.04公顷。

其中： 
　1、2011年度，建设各类保障住房3106套（含棚户区改造），总建筑面积31.17万平方米。各类保障住房建设用地面积约14.04公顷（含棚户区改造）。

2、2011年度，建设普通商品住房4940套，总建筑面积约49.4万平方米。普通商品住房建设用地面积19公顷。

第八条  住房建设结构指引 
　　1、住房建设结构指引

规划期内新建保障性住房及90平方米以下中小户型普通商品住房建设面积必须占新建住房总建筑面积的70%以上。

2、住房套型面积结构标准

规划期内，城市新审批、新开工的住房建设，套型建筑面积在90平方米以下的住房面积所占比重必须达到开发建设总面积的70％以上；保障性住房的单套建筑面积应当控制在90平方米以内，其中经济适用房建筑面积控制在60平方米左右，廉租房建筑面积控制在50平方米以内；公共租赁住房建筑面积控制在60平方米以内，限价商品住房建筑面积原则上控制在90平方米以内；城市棚户区及国有工矿棚户区改造项目中新建住房单套建筑面积以90平方米以下中小套型为主。

3、其他普通商品住房项目，按照发挥土地应有效益、优质优价原则，依据所处区位土地级差情况、套型结构与面积可相应变化。

第九条  政府保障性住房建设原则及建设目标 
　　以政府为主导建设廉租住房、经济适用住房、公共租赁住房，探索由政府建设限价房的模式。 
　　1﹒开发建设主体应更加多元化，积极探索政府建设、社会投资建设和在商品住房建设项目中配建等多种模式。 
　　2﹒在每年的土地供应计划中优先安排保障性住房用地。保障性住房用地涉及新增建设用地的，优先安排用地计划指标，及时办理用地报批手续。 
　　3﹒建立保障性住房建设用地长效供应机制。根据保障性住房建设计划，做好建设用地的储备工作。 
　　4﹒保障性住房选址在符合城市规划要求的前提下遵循以下原则： 
　　（1）以方便低收入住房困难家庭的生活和出行为原则，选址一般为中心城区、县城或乡镇所在地。 
　　（2）为使低收入住房困难家庭能享受到市政基础设施、公共服务设施的均等化服务，选址优先考虑公共基础设施规划和建设较为完善的地区。 
　　（3）用地选址充分考虑公共交通的便捷程度，将交通的低成本和可达性作为用地选址的重要因素。 
　　5﹒2011年度，建设保障性住房3106套，总建筑面积31.17万平方米。其中建设经济适用住房1170套，建筑面积 12.56万平方米；建设廉租住房470套，建筑面积2.35万平方米；建设公共租赁住房560套，建筑面积3.36万平方米；建设限价商品住房456套，建筑面积4.32万平方米；棚户区改造450户，建筑面积 8.58万平方米。

第三章  住房建设用地规划

第十条  居住用地规划布局 
　　规划期内，在加强土地资源节约、集约、高效利用的前提下，按照用好增量、盘活存量的原则优先安排民生居住用地，重点保证保障性住房和中小套型、中低价位普通商品住房的用地供应；坚持区域住房发展合理布局，根据城市建设发展方向，以加快建设现代宜居生态城市为目标，合理抽疏旧城区过于集中的人口和建筑密度，改善旧城区人居环境；在发展新区住宅建设的同时，加强交通、教育、医疗等公共配套设施建设，提高新区宜居程度，进一步引导住房需求与城市规划导向相一致。

第十一条  住房用地供应总量及结构

2011年度，各类住房建设用地面积33.04公顷。其中：保障性住房建设用地面积14.04公顷；普通商品住房建设用地面积19公顷。

1、保障性住房建设用地：2011年度，新供应保障性住房用地总量14.04公顷，其中经济适用住房用地5.8公顷，廉租住房用地0.94公顷，公共租赁住房用地1.8公顷，限价商品住房用地2公顷，城市棚户区改造用地面积3.5公顷。

2、普通商品住房建设用地面积19公顷。

第四章  规划实施的保障措施

第十二条  认真贯彻执行国办发[2011]1号文件通知精神，落实责任，明确目标，加大保障性住房工程建设力度

建立住房建设规划实施的分级负责制,加强政策的传递能力，增强政策的执行力，强化各级政府、各相关部门的住房建设管理责任。

第十三条  强化住房建设规划的年度实施计划 
　　根据实际，每年编制住房建设规划的年度实施计划，实现对住房建设规划进行适时调校，以滚动实施住房建设规划，增强住房建设规划的可操作性和指导性。 
    住房建设规划年度实施计划应明确住宅建筑套密度（每公顷住宅用地上拥有的住宅套数）和住宅建筑净密度（每公顷住宅用地上拥有的住宅建筑面积）两项强制性指标，指标的确定必须符合本规划及其年度实施计划中关于住房套型结构比例的规定。应依据控制性详细规划和住房建设规划年度实施计划，出具套型结构比例和容积率、建筑高度等规划设计条件，并作为土地出让前置条件，落实到新开工商品住房项目。

第十四条  建立住房建设规划实施跟踪机制 
　　加强规划实施情况评价工作，建立住房建设规划实施情况动态跟踪机制，对住房建设年度计划实施绩效分析和评价，通过对每年廉租住房、经济适用住房、公共租赁住房、商品住房用地供应、开工建设量、上市销售量和实际成交量的统计分析，确定下一年度住房建设用地供应量、空间分布和建设量（住房建设年度计划），使住房建设规划编制、实施与管理有机结合起来，形成动态、互动的反馈环。 
　　 
第十五条  加强对住房建设项目的审查 
　　 
　　依据住宅建筑套密度、住宅面积净密度、容积率等相关控制指标，对建设项目进行严格的审查，凡不符合要求的项目，原则上不予审批，同时加强住房建设项目实施进展情况的监控。 
　　 
第十六条  加强住房建设规划的监督管理 
　　 
　　建立健全规划实施监督制度以及行政纠正与行政责任追究制度，同级人大和政府、上级建设、规划、国土资源部门有权对住房保障规划中强制性内容的执行情况进行监督，同时充分发挥新闻媒体的舆论监督作用，接受社会公众的监督。对没有按要求进行土地、规划和建设审批的单位和个人，要及时予以严肃查处；属于失职、渎职的，应依法追究有关人员的责任。 
第十七条  其他相关政策 
　　1﹒为确保“2011年度”住房建设规划的及时、有效落实，规划涉及的建设、规划、国土、发改等相关部门，要结合住房建设目标、土地供应目标、住房结构调整目标等，进一步制定详细的实施方案，认真落实各自职责，建立考核和责任追究制度，确保工作进度。

2﹒发挥税收、金融政策对房地产市场的调节作用。有效落实金融政策，改善金融服务，创新金融产品，围绕《“十二五”住房建设规划》要求，努力发挥辖区金融在支持房地产市场发展中的积极作用。 
　　3﹒加强与价格、税务部门的联动。价格主管部门要强化商品住房价格监管，依法查处在房地产开发、销售和中介服务中的价格欺诈、哄抬房价以及违反明码标价规定等行为。税务部门要进一步加大对房地产开发企业税收的征收力度。

第五章  附则

第十八条  本规划自批准之日起生效。

第十九条  本规划由三明市人民政府组织实施。

第二十条  本规划由三明市人民政府负责解释。

附表：2011年度各类住房建设规划表