三明市“十二五”基础测绘专项规划

( 2011—2015 )

二O一二年三月

目　　 录

前　  言

第一章基础测绘现状

一、“十一五”基础测绘成效5

二、存在的主要问题10

三、基础测绘发展趋势与需求12

第二章指导思想、基本原则和发展目标

一、指导思想16

二、基本原则16

三、发展目标17

第三章主要任务

一、建设现代化测绘基准体系19

二、丰富基础地理信息资源20

三、推进基础地理信息快速更新23

四、建设数字三明地理空间框架23

五、完善测绘应急保障机制25

六、实施新农村建设测绘保障服务工程25

第四章经费预算

一、预算依据27

二、经费预算27

三、经费来源27

第五章保障措施

一、组织保障32

二、经费保障32

三、技术保障33

四、人才保障33

五、安全保障33

六、强化规划实施监督和评估34

三明市航摄区示意图

三明市1:500、1:1000地形图分布示意图

前　  言

基础测绘是保障国民经济和社会发展的基础性、前期性、公益性测绘工作。基础测绘以建立统一的测绘基准，测制和更新国家基本比例尺地图，建立与更新基础地理信息系统及进行测绘成果开发应用为主要内容，是城市建设、土地资源管理、社会经济可持续发展的重要基础性工作，是政府履行公共服务职能的重要内容。基础测绘成果应用涉及众多部门和领域，是各类地理信息用户的统一空间载体。

基础测绘由政府公共财政投入，由测绘行政主管部门组织实施。基础测绘成果除具有其他信息资源的一般特点外，还具有基础性、公益性、权威性、战略性、共享性、保密性等特点。

根据《关于做好“十二五”基础测绘发展专项规划编制工作的意见》（闽测绘[2010]2号）和《三明市人民政府关于做好“十二五”专项规划前期课题研究和专项规划编制工作的通知》（明政办[2010]171号），由三明市国土资源局牵头会同市发改委等有关部门编制《三明市“十二五”基础测绘专项规划》（以下简称《规划》）。本《规划》编制主要依据《中华人民共和国测绘法》、《基础测绘条例》、《福建省测绘条例》、《全国基础测绘中长期规划纲要》，《国务院关于加强测绘工作的意见》以及《福建省人民政府关于加强测绘工作的实施意见》、《三明市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》。主要阐明未来五年基础测绘发展的指导思想、目标任务和保障措施，是指导本市行政区域内基础测绘发展的重要依据。本《规划》基期为2010年，规划期为2011—2015年。

第一章 基础测绘现状

一、“十一五”基础测绘成效

改革开放以来，我市测绘事业取得长足进展，特别是“十一五” 基础测绘发展专项规划实施以来，在市委、市政府的正确领导和省国土资源厅、省测绘局的关心、大力支持下，全市测绘工作以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真组织实施“十一五”基础测绘发展专项规划，充分发挥规划的工作指导作用，突出加强基础测绘服务保障这一主题，为全市经济和社会发展提供了及时、准确、可靠的测绘保障服务，“十一五”期间基础测绘工作取得了显著成效。

（一）基础地理信息资源日益丰富

1、测绘基准体系不断完善

全市域的测绘基准和控制系统逐步建立完善：按照国家统一规定，采用GPS全球定位技术、精密水准测量，利用国家GPS A、B级控制网和全省GPS C级控制网，对全市部分区域现有的平面、高程控制网进行更新改造与加密，共完成925个D级（其中矿业权核查布设636点）、1455个E级（其中矿业权核查布设846点）GPS控制点的布设，完成253.3平方公里一级导线网布设、520.68公里四等水准测量，在各县（市、区）中心区域及大部分乡镇建立完善国家统一的1980西安坐标系、1985国家高程基准，完成原有的1954北京坐标系、1956黄海高程基准转换，并制定全市大比例尺地形图统一分幅编号标准。

2、大比例尺数字线划图测制与更新

市区及各县市结合年度土地利用更新调查和第二次全国土地调查、新农村建设规划测图、重大工程项目建设等，购置了覆盖全市域的1：1万、1：5万比例尺数字正射影像图，组织开展了大比例尺数字线划图测制与更新完善，到2010年底基本完成全市各主要建成区、规划控制区和各乡镇中心区域、部分农村区域1：500、1:1000、1：2000比例尺数字地形图的覆盖，其中包括1：500比例尺地形图139.45平方公里, 1：1000比例尺地形图263.16平方公里,1：2000比例尺地形图23.7平方公里。

（二）应用领域不断拓展，公共服务水平不断提升

“十一五”期间，紧密围绕海峡西岸经济区建设发展大局，及时为我市重大工程建设、资源调查、资源开发、城市规划、环境监测、森林防护、土地整理、新农村建设等经济建设与社会管理提供基础地理信息数据保障和技术支撑，累计向社会提供各种比例尺地形图2300张、大比例尺数字线划图3000余幅、GPS控制点3500点次；开展新农村建设测绘保障服务工作以来，全市已经完成1：1000比例尺新农村建设规划用图测绘项目301个村，涉及94个乡（镇），约 202.76平方公里，及时满足了新农村规划建设等工作的需求。

建立测绘应急保障工作机制，编制完成并下发了《三明市测绘应急保障预案》（明国土资【2010】104号），为整合利用全市测绘资源，提高基础测绘成果公共服务水平，应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会事件等突发事件中有效发挥测绘保障作用。

不断加强基础测绘成果的开发推广应用，积极发挥基础地理信息数据的基础保障作用，为有关部门构建地理信息监管系统提供基础平台，进一步拓展地理信息应用领域和发展空间。

（三）统一监督管理进一步强化，基础测绘成果管理不断完善

“十一五” 基础测绘专项规划实施以来，全市测绘行政管理职能不断强化，基础测绘建设力度逐步加大，测绘资质、成果汇交、市场监管等制度基本落实。

1、测绘依法行政不断推进。全市测绘行政统一监管职能进一步明确，测绘行政管理机构人员进一步加强，逐年制定基础测绘年度计划并纳入国民经济和社会发展年度计划，各级测绘行政主管部门依据本级行政权限，规范测绘行政许可审批，扩大政务公开，全面推进依法行政。

2、测绘成果管理不断强化。进一步规范和统一测绘基准与基本比例尺地形图分幅，满足基础地理信息系统建设要求，并依照相关规定认真做好本辖区内基础测绘成果接收与保管工作，强化基础测绘成果统一监管，积极开展基础测绘成果质量监督检查验收、测绘生产单位依法检查、涉密测绘成果保密检查、测量标志普查维护等工作，加强测量标志保护；同时加强全市测绘成果分发服务系统建设，在市国土资源局网站开通测绘成果信息平台，完善测绘成果目录发布和网络分发功能，加强测绘成果管理。

三明市“十一五”基础测绘完成情况表（表1）

| 内 容 | 类 别 | 单 位 | “十一五”完成数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、测绘基准 | GPS网 | 点/等级 | 925个D级、1455个E级 | 其中矿业权核查布设的636个D级、846个E级 |
|  |  | 平方公里（控制面积） | 404.17平方公里 |  |
|  | 水准网 | 等级/公里 | 四等 520.68公里 |  |
| 2、航空航天资料获取 | 航天遥感影像 | 平方公里 | 2.3万平方公里 | 2.5米分辨率（SPOT5） |
|  | 航空影像 | 平方公里 | 2.3万平方公里 | 1:1万正射影像图 （第二次全国土地调查资料） |
| 3、地形图测制 | 1:2000地形图测制 | 平方公里 | 23.7平方公里 |  |
|  | 1:1000地形图测制 | 平方公里 | 263.16平方公里 |  |
|  | 1:500地形图测制 | 平方公里 | 139.45平方公里 |  |
| 4、数据库建设 | 各比例尺地形图数据建库 | 平方公里 |  |  |
|  | 其他数据库（如控制点数据库等） |  |  |  |
| 5、地理信息系统建设 |  | 项 |  |  |
| 本行政区总面积数（平方公里）： 22930 平方公里 |  |  |  |  |

二、存在的主要问题

“十一五”期间，我市的基础测绘取得了一定的成效，测绘保障能力和服务水平得到进一步提高，为我市加快推进海峡西岸经济区建设奠定良好的测绘发展基础。但随着我市城市战略目标重新确定、经济建设的快速发展和城市信息化的需求，必将对基础测绘成果的通用性、适用性、现势性、内容的丰富程度和服务模式等方面提出更高、更新的要求，目前的基础测绘状况与推进我市科学发展、跨越发展的要求尚存在着一定的差距,主要表现在以下几个方面：

（一）采用基准未统一、测绘成果种类单一

自2002年起，三明市市区及各县（市）城区都相继重新建立了城市坐标系统，主要是利用全省C级GPS空间控制网建立1980西安坐标系、1985黄海高程系统，完成了对1954北京坐标系、1956黄海高程控制系统的更新改造，并建立了衔接关系，测绘成果都通过省测绘局质检站的检查验收，符合国家及省测绘技术规范和标准。但由于考虑与原有资料的衔接利用及对所有成果资料进行坐标系统转换带来的不便等原因，一些部门依然在沿用1954北京坐标系和1956黄海高程控制系统成果。测绘成果及其衍生加工的成果使用的测绘控制基准未能统一规范，对部门间的成果资料转换利用造成一定的不便，也给测绘单位和测绘成果使用管理带来一定的困难。

我市目前已实施的大比例尺数字地形图测绘，都是生产DLG数字线划图，没有相应制作DEM数字高程模型，缺乏1：2000、1：5000比例尺航空影像资料，基础测绘产品种类单一，未能完善建立全市多尺度的基础地理信息数据库，不能满足数字城市地理空间框架建设和建立三维地理信息系统的要求。

（二）基础测绘管理机制未健全，成果更新与共享机制未完善

“十一五”期间，我市大部分县测绘管理机构虽已落实，但部分县测绘管理机构、人员编制及熟悉业务的管理人员没有真正到位，测绘统一监管力度有待加强。个别地方对基础测绘的基础性、系统性认识不足，未制定完善的基础测绘规划与年度计划，或未能按照年度计划要求将经费列入财政预算，实施基础测绘工作只是满足应急任务需求，没有正常有序开展基础地理信息数据的获取与更新；个别部门根据各自工作需求，未征求同级测绘行政主管部门意见而使用财政资金自行组织实施基础测绘项目，或者将基础测绘成果视为己有，未依法向当地测绘行政主管部门汇交成果副本，使已有测绘成果不能及时向社会公开并无偿提供给政府部门及社会公益性使用。

基础测绘的投入运行与更新管理机制未健全完善，造成我市部分基础测绘成果为应急型、突击型、专业特征明显的局部成果，覆盖范围不完整、种类不全、质量标准不一、通用性较差，同时也存在更新周期长、现势性差、重复测绘与财政资金浪费等问题，对成果数据共享造成一定困难，使基础测绘成果无法发挥最大效用，影响了基础测绘基础保障服务能力水平的进一步提高。

三、基础测绘发展趋势与需求

（一）基础测绘发展趋势

1、测绘服务保障方式正在转型。当前，测绘发展正处于以地图生产为主向以地理信息综合服务为主转变的重要时期，测绘的技术手段、产品形式和服务方式都在发生着深刻的变化。以地理信息获取实时化、处理自动化、服务网络化、应用社会化为特征的信息化测绘体系正在形成。以基础地理信息数据库、地理信息公共平台为核心内容的地理空间框架建设和应用，将有效推进城市信息化的进程。测绘对国民经济和社会发展的重要基础和保障作用越来越突出。

2、数字城市地理空间框架建设为市县基础测绘发展提供了难得的机遇。为支持市县数字城市地理空间框架建设，国家和省将结合市县基础测绘进展情况，遴选试点并投入相应的配套资金，并在城市航空摄影和国家、省基础测绘成果使用等方面给予支持，为加快市县基础测绘发展，提高测绘保障和公共服务能力创造了有利的条件，必须积极争取，把握时机。

（二）基础测绘需求分析

基础测绘作为国民经济和社会发展的前期性、基础性公益事业，为城市规划、建设和管理以及国土资源开发利用与保护、区域经济规划、生态环境保护等方面提供适时的测绘保障。经济社会发展越快，对基础测绘的需求就越大，要求越高。根据三明市“十二五”国民经济和社会发展的各项规划以及对政府各部门需求的调查分析，“十二五” 期间经济社会发展对基础测绘的需求主要体现在以下几个方面：

（1）推进城镇发展和新农村建设进程的需求。做大做强区域中心城市，加快社会主义新农村建设，推进城镇化进程，是加快三明区域经济和社会发展的迫切需要，也是整体推进海峡西岸经济区建设的内在要求。三明以“北扩为主，适度南拓，合理西进”为城市发展方向，实施优化城镇体系空间布局，合理扩大城市规模，依托市域交通网络，推动形成以中心市区为龙头，以次中心城市、区县为纽带，以小城镇为基础，规模协调的城镇体系的战略部署，继续加强村镇基础设施建设，改善村居环境，进一步加快社会主义新农村建设等都需要基础测绘提供现势性强的不同尺度基础地理信息数据。

（2）“数字三明”信息化建设的需求。加速实现国民经济和社会信息化，以信息化带动工业化，实现社会生产力的跨越发展是三明市现代化建设的一项战略措施。无论是对传统产业的改造、优化和升级，还是政府宏观管理决策、社会公共服务，加快电子政务、电子商务、智能交通等建设都需要地理空间信息的支撑。只有以地理空间信息为基础，嵌入社会公共信息，才能最优地实现市情信息资源的集成、应用、共享及可视化。因此，推进三明信息化建设，必须首先加快基础地理空间框架的建设。

(3) 重大工程建设的需求。三明正在加快构筑海峡西岸东出西进、南联北接的交通干道。永安至宁化、建宁至泰宁高速公路、三明中心城市快速通道，厦门到沙县、漳州至永安、莆田至重庆大通道高速公路三明段，向莆铁路、南三龙铁路建设，浦建龙梅、长泉铁路规划建设，三明机场等国家和省级的一些重大工程项目，从设计、建设到使用管理，都离不开基础地理信息的支持。

（4）构建可持续生态环境的需求。生态文明是建设现代化城市的显著标志。三明市有各类型森林生态自然保护区11处，其中国家级自然保护区3处，省级自然保护区8处，自然保护区面积7.78万公顷，占全市土地面积的3.4 %。全市有世界级旅游品牌1个，国家级旅游品牌28个，省级品牌旅游资源55个。加强生态环境保护与建设，形成生态良性循环、自然资源合理利用，促进人与自然的和谐，推动三明走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路离不开现势性好的基础地理信息数据。

(5) 构建防灾减灾支撑体系的需求。三明市是台风次生灾害、地质灾害等自然灾害的多发区，做好对重大自然灾害规模、发展趋势、影响区域的事前预报，及灾后及时、准确掌握自然灾害的发展状况，可使灾害的损失减至最低。以RS、GIS、GPS为支撑的空间信息技术在防灾减灾中已替代了许多传统的手段，可为减灾、救灾及灾后重建等工作安排提供科学依据，在江河堤防工程建设及洪水预警体系、地质灾害防护体系、森林火灾防治体系中发挥着不可替代的作用，逐渐成为防灾减灾现代化建设的重要支撑和基础。

(6) 为企业科学管理、改善人民群众的生活提供基本信息保障。在商业全球化时代，80%以上的企业决策与空间数据有关。利用空间信息的可视化分析，揭示原料、企业、客户、市场的空间分布、空间关系和模式，预测市场发展趋势，行之有效地降低物流、人员分配等成本，提高运营效率，对现代企业势在必行。此外，与人民群众的日常生活息息相关的110、119、120、122等救助系统，无一例外地需要基础地理信息作为支撑体系，人们对导航、空间定位、查询等需求正与日俱增。

第二章 指导思想、基本原则和发展目标

一、指导思想

三明市基础测绘专项规划的指导思想: 坚持以科学发展观为统领，面向未来5 年的发展前景，围绕建设“工业立市、生态兴市、科教强市”的城市发展战略目标，以及社会主义新农村建设、国土资源和林业资源普查、城乡规划建设、环境监测建设和保护、高速公路和铁路及核电站等我市重大项目的规划建设需要, 从全局性、战略性、前瞻性的高度提出基础测绘专项规划，通过经济和社会发展的空间布局的科学手段以及政府可调控资源的合理利用，推进“数字三明”地理空间框架建设，加快三明市信息化测绘体系建设步伐，不断提高基础测绘统一监管能力和服务保障能力，为海西经济社会发展做出新贡献。

二、基本原则

（一）统筹规划、协调发展。加强全市的基础测绘统筹规划，不断优化基础测绘组织结构，合理布局基础测绘生产力，协调发展市、县两级基础测绘，避免重复测绘。

（二）统一监管、分级管理。加强全市基础测绘的统一监督管理，进一步理顺各级政府的职责权限，强化基础测绘的政府职能，完善基础测绘的公共财政投入机制。

（三）资源共享、高效利用。在维护国家安全的前提下，强化公共服务意识，建立基础测绘成果共建共享机制，推动基础地理信息资源的高效利用，促进地理信息产业发展，为国民经济建设各领域、各部门提供有力的基础测绘保障。

（四）需求牵引、科技推动。坚持以人为本，以经济社会发展的需求为导向，以科技进步为动力，依靠创新求发展，始终贯彻“科技兴测”和“人才强测”的战略。

三、发展目标

建立完善基础测绘投入及成果更新、共享机制。进一步丰富基础地理信息资源，完善现代化测绘基准体系，提高基础地理信息现势性。基本建成“数字三明”地理空间框架，实现地理信息资源的有效整合、网络化应用和共享。全面提升基础测绘的公共服务能力和应急保障水平，基本满足三明市经济发展、城市建设和人民文化生活对基础地理信息的需求。

“十二五”时期基础测绘规划主要目标 （表2）

| 指 标 |  | 规划目标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本建成 现代化测绘 基准体系 | 连续运行卫星定位服务系统社会化应用覆盖率 | 100% | 全市覆盖 |
|  | 建成覆盖全市的 GPS C级控制网 | 100% | 全市覆盖 |
|  | 大地水准面精化 联测三等水准网 | 100% | 全市覆盖 |
|  | 新的测绘成果向2000国家大地坐标系转化率 | 100% |  |
| 进一步丰富 完善基础地 理信息资源 | 获取2.5米分辨率卫星影像 | 2.3万KM2 | 每年一次 |
|  | 基础航空摄影（0.2米分辨率） | 1025 KM2 | 沙县-三明-永安 、 |
|  |  | 900 KM2 | 其他县 |
|  | 1∶500比例尺地形图测制 | 176KM2 |  |
|  | 1∶1000比例尺地形图测制 | 106KM2 |  |
|  | 1∶2000比例尺地形图测制 | 80 KM2 |  |
|  | 数字三明地理空间框架建设 | 完成验收 |  |
| 进一步提升 基础测绘公 共服务水平 | 建设地理信息公共服务平台市级节点 | 1个 |  |
|  | 测绘应急保障预案 | 各县（市） |  |

第三章 主要任务

一、建设现代化测绘基准体系

1.建成覆盖全市的C级GPS控制网。为满足社会各界对地理信息稳定、快速、动态位置的服务要求，随着全球导航卫星连续运行参考站的推广应用，对高精度测绘基准的要求日趋突现。“十二五”期间，联测250个GPS C级控制点（包含已有和新增），联测1800公里三等水准路线，建成覆盖全市的GPS C级平面控制网与三等高程控制网。

2.似大地水准面精化。开展似大地水准面精化工作，总面积约为2.3万平方公里，将似大地水准面精度提升到±8cm以内，满足国土、规划、农林、地震、地勘、交通、水利等领域的需求。

3.配套建设辖区连续运行卫星定位参考站。根据省“十二五”基础测绘专项规划的部署，结合动态定位导航服务等需要，在全市范围加密连续运行卫星定位参考站。“十二五”期间，建设六个卫星定位连续运行参考站，在现有控制网的基础上，通过联测、改造、增加密度和计算，建立与国家控制网有效衔接的测量控制系统，实现我市空间、平面、高程坐标系统的统一与共享。

4.全面启用2000国家大地坐标系。根据国家测绘局2008年第2号公告和闽测绘[2010]16号文精神，“十二五”期间分阶段逐步完成全市现有基础测绘成果向2000国家大地坐标系的转换与过渡，并向社会提供使用。

5.加强测量标志维护。在全市范围内开展测量标志普查，完善测绘基准的地面基础设施。对市域内建设的A、C级GPS点75个，D级GPS点925个（其中矿业权核查布设636点）及国家等级测量标志全面进行普查，加强维护和托管。整理完善测量标志点之记等档案资料并将其录入测量标志管理信息系统，建立测量标志定期巡查管护制度，建立测量标志委托管理制度，发放保管员津贴。利用信息化手段管理大地测量资料，使控制测量资料成果发挥更大的效益。

二、丰富基础地理信息资源

1.进一步加大航空航天遥感资料获取力度。航天航空遥感资料获取的主要任务是利用基础航空摄影和卫星遥感获取不同分辨率的地面影像数据。“十二五”期间，要统筹安排全市卫星影像和航空遥感影像的获取，根据政府管理和重大工程建设的需要，提高各种类型、多种分辨率遥感影像的覆盖范围，缩短覆盖周期，满足经济社会发展对多源多分辨率遥感影像的需求。

制定全市卫星遥感影像的购置计划，提高分辨率优于1米的卫星遥感影像覆盖率，优先覆盖县级以上城市规划建设用地范围。覆盖全市域的SPOT5遥感卫星影像2.5米分辨率每年更新一次。

加强基础航空摄影，重点加强对生态工贸区域、市县（市）建成区、规划区的基础航空摄影。主要完成沙县—三明—永安生态工贸区1025平方公里0.2米分辨率航空影像获取；县域城镇建成区和规划区（尤溪县、大田县、将乐县、建宁县、泰宁县、宁化县、清流县、明溪县）900平方公里0.2米分辨率的航空影像获取。

2.加快基本比例尺地图测制。基本比例尺地图是基础地理信息资源的重要组成部分，在经济建设、社会发展和国家安全等方面具有十分广泛的用途。基本比例尺地图测绘的主要任务是增加地图储备和供给能力。对辖区内已有的1：2000、1：1000、1：500比例尺地形图进行测制与更新，规划期间1：500地形图测制更新176平方公里；1：1000地形图测制更新106平方公里; 1：2000地形图测制更新80平方公里。提高地形图的现势性，满足城市规划和重点工程建设的需要。（具体见表3）

三明市“十二五”大比例尺地形图测制计划表（表3）

| 区 域 | 大比例尺基础地形图 |  |  |  | 投 资 方 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1∶500数字线划图（km2） | 1∶1000 | 1∶2000 | 经 费 |  | 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 数字线划图（km2） | 数字线划图（km2） | （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三明市区 | 20 |  | 60 | 380 | 市政府 | 包 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 三元区 | 6 |  |  | 60 | 区政府 |  |
| 梅列区 | 5 |  |  | 50 | 区政府 | 含 |  |  |  |  |  |  |  |
| 永安市 | 15 | 10 | 10 | 240 | 市政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大田县 | 10 | 10 |  | 160 | 县政府 | 修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 尤溪县 | 20 | 26 |  | 356 | 县政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沙 县 | 30 |  | 10 | 330 | 县政府 | 测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 将乐县 | 10 | 10 |  | 160 | 县政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泰宁县 | 10 | 10 |  | 160 | 县政府 | 补 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建宁县 | 10 | 10 |  | 160 | 县政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宁化县 | 15 | 10 |  | 210 | 县政府 | 测 |  |  |  |  |  |  |  |
| 清流县 | 10 | 10 |  | 160 | 县政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 明溪县 | 15 | 10 |  | 210 | 县政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 176 | 106 | 80 | 2636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1：500每平方公里10万元；1：1000每平方公里6万元；1：2000每平方公里3万元。

3.丰富地图产品类型。利用航天航空遥感影像，测制各种分辨率的正射影像图。利用辖区1：500、1：1000和1：2000数字化测绘成果，测制多比例尺、多品种地图产品，编制三明市地图册、政务用地图、公众用地图、专题地图等通用地图产品。

三、推进基础地理信息快速更新

1. 逐步建立基础地理信息快速更新机制。加大地理信息数据源获取力度，确保基础地理信息适时获取。逐步建立市、县（市）基础地理信息数据联合更新机制。大力推进与政府相关部门地理信息数据的共建共享。

2.快速更新基础地理信息。实现大比例尺（1：500、1：1000和1：2000）基础地理信息矢量数据重要地物要素的现势性优于1年，重要标志性地物实时更新。每年对市、县（市）建成区、规划区地物地貌变化较大区域的大比例尺基础地理信息矢量数据进行全要素更新。

四、建设数字三明地理空间框架

完善地理信息资源，建设三明市基础地理信息数据库，以一体化的地理信息资源为基础，以网络化地理信息服务为手段，以协同式运行维护与更新为保障，建设三明市地理信息公共服务平台，实现纵向（市、县）、横向（各专业部门）地理信息资源分布式共享与集成应用，为政府宏观决策、社会管理、应急减灾、社会公益服务提供在线地图与地理信息服务。

1.完善基础地理信息资源。根据三明市基础资料情况，更新部分区域基础地理信息数据，补充生产地名地址数据和三维景观数据。地名地址数据通过收集民政和公安部门的地名地址数据，结合国土资源局地籍数据进行更新完善，完成三明市建成区30平方公里范围内的地名地址数据的整合改造，建成地名地址库；三维景观数据通过对三明市主城区部分(面积约10km2)的城市景观的相片采集、图片处理、建筑立体模型构建、贴面、位置匹配等，建成三维景观数据。

2.建设基础地理信息数据库。按照标准规范整合基础地理信息数据，并以此为基础建设公共地理框架数据。研发基础地理信息数据库管理平台实现对基础地理信息数据和公共地理框架数据的数据库管理和维护更新。

3.构建地理信息公共平台。严格按照国家相关标准规范建设政务版和公众版地理信息公共平台，实现基于政务网、公众网的地理信息的服务发布、检索和共享交换等功能，实现三明市地理框架数据与专业部门数据的共享和服务调用，为三明市专业部门、政府部门和社会公众提供二维地图、遥感影像、三维地图，以及空间查询、空间分析、地理编码、目录查询等丰富的地图服务和功能服务。同时，实现与国家、省以及其他城市地理信息公共平台的信息联通与服务聚合。

4.地理信息公共平台典型示范应用建设。根据三明市实际情况，构建三明市国土资源管理信息系统、三明市地址地名管理系统、三明市房产资源网、三明市数字化城市管理信息系统、三明市重点项目建设管理系统等典型示范应用系统。

5.运行支撑环境建设。为保障三明市地理空间框架的建设、运行维护和顺利推广应用，应构建运行支撑环境，具体包括：软硬件环境建设、技术标准规范制定以及运行维护长效管理机制建设。

五、完善测绘应急保障机制

“十一五”期间我市编制完成了《三明市测绘应急保障预案》（明国土资[2010]104号），并成立了相关组织机构，但相应的保障措施急需健全和完善。“十二五”期间辖区各县（市、区）应成立本级测绘应急保障组织机构，编制完成本区域测绘应急保障预案，加强高素质测绘应急保障队伍建设，并将应急保障工作所需资金纳入本级财政预算；同时完善应急地理信息服务平台及相关基础设施建设，定期对测绘应急保障人员进行新知识新技术培训，提高其应急专业技能。

六、实施新农村建设测绘保障服务工程

建设社会主义新农村是全面推进小康社会建设的重大历史性任务，基础测绘要为我市社会主义新农村建设切实提供保障服务。遥感、地理信息系统技术要和发展高效农业、建设农村新社区、“千村示范、万村整治”工程、乡村康庄道路、城市化建设等工作结合起来，提高基础测绘为新农村建设的保障服务水平。要充分应用多种分辨率、多种类的基础测绘成果，为发展精细农业提供空间决策支持，促进测绘高新技术与现代农业相结合，促进农业信息化建设，实现农业的高效管理。

1.为政府推进新农村建设管理决策提供用图服务。以满足政府及有关部门对新农村建设科学决策和有效管理为基本出发点，采取挂图与电子地图相结合的方式，编制全县行政地图、城（镇）区图、综合县情地图、专题图及影像图等，反映新农村建设规划成就和发展进程，并根据需要实时更新。

2.组织实施农村用图工程。充分利用高分辨率数码航空影像，按照快捷、经济、实用的原则，采集特色农业、工业、旅游等重点规划发展区域和村庄大比例尺地形图，实现“一镇（乡）一图”，“一村一图”，满足村镇规划建设、地籍调查、土地确权发证等工作的需要。

3.主动做好涉农工程测绘保障服务工作。积极为农村饮水、“村村通”、农田水利等乡村基础设施建设，以及土地整理、中小河流治理等涉农重大工程建设和农村土地管理制度改革提供测绘保障。积极开展地表覆盖变化监测和统计分析，为农业结构调整、精准农业建设等农村生产力发展提供测绘保障。

第四章经费预算

一、预算依据

本次规划项目投入费用的预算标准主要依据中华人民共和国财政部、国家测绘局2009年颁布的《测绘生产成本费用定额》，编制基础测绘经费预算。

二、经费预算

2011年～2015年完成的三明市“十二五”基础测绘规划重点建设项目，需投入总经费5460万元（其中市级财政2704万元、县（市）级财政2756）。（具体见附表4）

三、经费来源

基础测绘是公益性事业，经费由当地政府公共财政投入。基础测绘项目经费按照分级管理的原则，县（市）基础测绘项目经费由本级自行安排落实。

基础测绘规划主要项目进度安排与经费预算表（表4）

| 序号 | 项 目 | 主 要 内 容 | 规划建设时间 | 市本级预算费用（万元） | 县级预算费用 （万元） | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | 现代化测绘 基准体系 | 联测全市C级GPS控制网 精化似大地水准面 | 2011--2015 | 520 | 300 |  |
| 配套建设辖区GPS连续运行参考站 | 2013--2015 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测绘成果2000国家大地坐标系转换 | 2011--2015 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量标志维护。全市测量标志普查，统一标示、编号；每年维修重要测量标志及保管员补助费 | 2011--2015 | 30 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 航天航空 影像获取 | 沙县—三明—永安生态工贸区1025平方公里0.2米分辨率航空影像图获取以及正射影像图 与线划图测制 | 2011--2012 | 300 |  | 影像拍摄由国家测绘局支持 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 县域城镇建成区和规划区（尤溪县、大田县、将乐县、建宁县、泰宁县、宁化县、清流县、明溪县）900平方公里0.2米分辨率的航空影像数据 | 1013--2015 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SPOT5遥感卫星影像2.5米分辨率每年更新一次 | 2011--2015 |  |  | 国家支持 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 基本比例尺 地形图的测制 （包含修补测） 与地图集编制 | 三明市区1:500线划图20平方公里、1:2000线划图60平方公里 | 2012--2015 | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他县（市、区）1:500线划图156平方公里、1:1000线划图106平方公里、1:2000线划图20平方公里 | 2013--2015 |  | 2256 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三明市地图册、航天航空影像图的编制 | 2012--2015 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 数字三明地理空间框架建设 | “数字三明” 地理空间框架立项，项目设计及实施。 | 2011--2013 | 1184 |  | 国家、省测绘地理信息局各支持50万未包括在内。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 开展社会主义新农村建设一乡（镇）一图工作 | 进行1:1000地形图更新、修补测 |  |  |  | 省财政支持 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 全市测绘成果资料管理及服务系统 | 整合现有测绘成果资料，建立资料管理与网络发布、服务系统，实现测绘成果资料社会共享 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  | 2704 | 2756 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总 计 |  |  | 5460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

数字三明地理空间框架建设经费年度投入计划（表5）

| 年度 单位 | 2011年度 （万元） | 2012年度 （万元） | 2013年度 （万元） | 合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家测绘地理信息局 | 40 | 10 |  | 50 |
| 福建省测绘地理信息局 | 50 |  |  | 50 |
| 三明市人民政府 |  | 1144 | 40 | 1184 |
| 合计 | 90 | 1154 | 40 | 1284 |

数字三明地理空间框架建设经费年度使用计划（表6）

| 年度 | 工作任务 | 经费 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 2011年 | 调研与项目设计、评审 | 30 |
|  | 标准规范制定 | 5 |
|  | 基础地理信息数据库管理系统开发（需求调研、系统设计） | 5 |
|  | 公共地理框架数据库管理系统开发（需求调研、系统设计） | 5 |
|  | 政务网地理信息公共平台开发（需求调研、系统设计） | 20 |
|  | 公众网地理信息公共平台开发（需求调研、系统设计） | 15 |
|  | 项目监理 | 5 |
|  | 其它费用（包含培训、资料、差旅、通讯、耗材等） | 5 |
|  | 小计 | 90 |
| 2012年 | 标准规范制定 | 5 |
|  | 地名地址数据生产 | 60 |
|  | 三维建筑模型构建 | 40 |
|  | 影像数据整合（投影、调色等） | 10 |
|  | 1:1万DLG数据核心要素更新与整合 | 36 |
|  | 1:5千DLG数据核心要素更新与整合 | 4 |
|  | 1:1千DWG数据改造成建库数据 | 20 |
|  | 1:5百DWG数据改造成建库数据 | 76 |
|  | 元数据等其他数据整合 | 5 |
|  | 数据整合（电子地图） | 52 |
|  | 数据整合（地理实体数据） | 42 |
|  | 数据整合（影像数据） | 2 |
|  | 数据整合（高程数据） | 2 |
|  | 数据整合（地名地址数据） | 8 |
|  | 数据整合（目录和元数据） | 5 |
|  | 数据库建设 | 35 |
|  | 基础地理信息数据库管理系统开发（功能实现、集成测试、部署） | 20 |
|  | 公共地理框架数据库管理系统开发（功能实现、集成测试、部署） | 20 |
|  | 政务网地理信息公共平台开发（模块开发、集成测试、部署） | 78 |
|  | 公众网地理信息公共平台开发（模块开发、集成测试、部署） | 58 |
|  | 三明市国土资源管理信息系统 | 105 |
|  | 三明市地名地址管理信息系统 | 30 |
|  | 三明市房产资源网 | 15 |
|  | 三明市数字化城市管理信息系统 | 20 |
|  | 三明市重点项目建设管理系统 | 30 |
|  | 地理信息软、硬件设备 | 351 |
|  | 项目监理 | 20 |
|  | 其它费用（包含培训、资料、差旅、通讯、耗材等） | 5 |
|  | 小计 | 1154 |
| 2013年 | 项目成果整理与项目验收 | 30 |
|  | 项目监理 | 5 |
|  | 其它费用（包含培训、资料、差旅、通讯、耗材等） | 5 |
|  | 小计 | 40 |
| 合计 |  | 1284 |

第五章 保障措施

一、组织保障

加强测绘行政管理，完善测绘管理体制，全面履行测绘统一监管职能，促进测绘与地理信息科学发展。按照统一有效协调的原则，加强市、县（市、区）两级测绘行政管理机构建设；成立或组建公益性事业单位，辅助开展测绘公共服务、应急保障、市场监督管理等工作。加强测绘执法队伍建设，提高执法能力，加大执法力度；建立健全部门间信息通报、协查和案件移送的长效监管机制,从严查处各类测绘违法行为。

二、经费保障

《中华人民共和国测绘法》明确规定县级以上人民政府应当将基础测绘纳入本级国民经济和社会发展年度计划及财政预算。“十一五”期间，我市基础测绘建设成效显著，得益于公共财政强有力的支持。“十二五”期间必须结合我市实际情况，进一步落实、完善基础测绘列入年度计划和纳入财政预算的体制。市级财政在“十一五”基础上加大对基础测绘投入，建立起长期的稳定的并保持逐步增长的三明市公共财政投入机制。市县各级财政部门要根据基础测绘年度计划切实做好本级基础测绘年度经费的落实和核拨，并加强资金使用的监管和绩效评估，提高资金使用效率。

三、技术保障

加强科技创新，坚持引进先进测绘技术与全面增强自主创新能力相结合，积极引导测绘生产单位成为技术创新主体，应用现代测绘技术改造传统生产方式，重点攻克一批共性技术难题，满足我市经济建设和社会发展对基础地理信息现势性和空间数据的迫切需求。

四、人才保障

推进“人才强测”战略，完善职业技术教育、继续教育、在职培训相结合的测绘人才培养体系。以能力建设为核心，加强测绘地理信息青年学术和技术带头人等创新型人才的培养选拔，逐步提高专业技术人员的整体素质，建设一支结构合理、保障有力的基础地理信息管理与服务队伍。

五、安全保障

基础测绘成果涉及到国家安全，属国家密级成果，为了有效解决面向数据的保密性、可靠性、完整性，面向用户的信息鉴别、授权访问控制、抗否认性和可服务性及基于知识产权保护等信息安全，在推进基础地理信息资源开发利用，共建共享的进程中，必须按照国家信息安全的有关规定，采取防病毒、防黑客入侵、密码审查、灾难恢复等安全措施，确保密级数据安全。

六、强化规划实施监督和评估

建立基础测绘规划实施的工作评估指标体系和绩效考评制度，加强基础测绘工作的监督检查，完善基础测绘年度计划编制，加强规划、年度计划、预算以及项目执行的有机衔接。建立规划调整机制，通过分析规划实施过程中的具体情况，及时进行规划的调整、修编，保证规划目标的顺利实现。

三明市航摄区示意图

三明市1:500、1:1000地形图分布示意图